四川天华化工集团股份有限公司

询价采购文件

采购编号：TH-2024-TF-XJ01

采购项目：天华9号门岗电子汽车衡升级改造项目土建工程

采购类型： ☑ 工程类□服务类□货物类

编制：

审核：

批准：

发布日期：   2024年 3月12日

四川天华化工集团股份有限公司

天华9号门岗电子汽车衡升级改造项目

土建工程

采 购 文 件

采购人：四川天华化工集团股份有限公司

2024年3月

询 价  须  知

为增强生产管理能力。四川天华化工集团股份有限公司拟实施天华9号门岗电子汽车衡升级改造项目项目，拟以采用公开询价的方式选择项目土建工程承包商，特邀请符合本项目要求的承包商参加本项目的报价。

一、项目概况

（一）天华9#门岗电子汽车衡升级改造土建工程。主要内容如下：（1）新建电子汽车衡土建基础；（2）电子汽车衡基础防雷接地等电气工程；（3）电子汽车衡无人值守遮雨棚（含土建、电气照明等专业在内）；（4）电子汽车衡遮雨棚室外挡土墙、大门、道路、排水沟等设施新建；（5）改造区域原有建构筑物拆除等；（6）地磅监控室维修改造（原有清理、内墙拆除、改造维修等）；（6）设备安装建成后，周边建筑物清理、平整等相关事宜。详细内容（由报价人在询价人官方网站自行下载。下载地址：http://www.scth.com.cn/news/1199.html）。其余施工方案内容，在项目实施过程中，业主补充完善。

（二）本项目土建工程进度自合同签订，业主批准进场施工之日，90日完成项目土建工程内容，并应满足业主升级改造的要求。

（三）按工程结算方式：据实结算，依据验收合格实际工程量，按《四川省2020年建设工程量清单计价定额》（GB50500-2013）及相关配套文件×（1-结算优惠比率），（其中规费、安全文明施工费等为不可竞争费，不下浮）办理工程结算。工程材料价格按工程施工当期《泸州市工程造价信息》的信息价确认。无信息价的，由建设双方共同询价确认。

（四）工程款结算支付方式：本项目无预付款。工程竣工验收后，工程结算经业主审核及相关单位审计后，以银行承兑或银行转账方式支付。

（四）询价人按照符合本项目工期、质量、价格、后续服务等相关要求且合理最低取费的原则进行评比、谈判等程序，最后确定项目成交人。

二、对报价申请人的资格要求

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有独立法人资格；

（三）报价人须具有履行合同所需的设备和专业技术能力。

（四）报价人应遵守有关的中国法律、法规和规章条列。

（五）报价人应具有本项目所需相应的资质及其他相关资料。

（六）本项目不接受联合体投标。

（七）根据项目提出的特殊要求：

（1）具备建筑工程总承包三级以上施工资质（提供复印件），项目负责人应具备建工类二级建造师资格，技术负责人应具备工程师中级技术职称；

（2）具备有效的《安全生产许可证》（提供复印件）。

三、询价费用

报价人应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切费用。询价人对上述费用不负任何责任。

四、询价文件获取方式、时间、地点

有意参加询价的供应商，请于2024年3月 12 日至2024年3月17日，上午08时00分至12时00分（北京时间，下同），下午15时00分至18时00分，前往或致电四川省合江县临港街道四川天华化工集团股份有限公司投资发展部报名，并获取询价文件，不提供其他任何询价文件获取方式，询价资格不能转让。未按照本项规定的方式、时限报名获取谈判文件的，其谈判将被拒绝。

报名时须提供下列证件原件并同时提交经签章装订成册的复印件：

（1）法定代表人报名的，须持有法定代表人身份证明及身份证原件；委托代理人报名的，须持有法定代表人授权委托书、法定代表人的身份证明、委托代理人身份证原件；

（2）营业执照、组织机构代码证和税务登记证副本或三证（多证）合一的《营业执照》副本；

（3）有效的特定资质证书。

（4）询价文件的获取：报价人报名成功后，四川天华股份有限公司官网下载。http://www.scth.com.cn/news/1199.html

五、报价文件递交时间、地点

报价文件必须在递交报价文件递交截止时间前送达询价地点。逾期送达或没有密封的报价文件恕不接收。

（一）响应文件递交截止时间：2024年3月25日18：00时

（二）递交地点：四川天华化工集团股份有限公司投资发展部

五、施工周期：签订合同后，按业主批准进场施工之日， 满足业主技改进度要求。

六、报价文件的组成

报价文件应包括：

（一）报价书，报价方式：依据验收施工图合格工程量，按《四川省2020年建设工程量清单计价定额》（GB50500-2013）及相关配套文件×（1-结算优惠比率）。工程材料价格按工程施工当期《泸州市造价信息》的信息价确认，无信息价的，由建设双方共同询价确认。

（二）企业资质、法定代表人身份证明书或授权委托书及其身份证复印件；

（三）报价人一般情况表、类似合同文件；

（四）报价人已完成项目情况表；

（六）拟安排本项目人员基本情况表。

（七）施工组织设计（实施方案）；

以上要求的资料复印件均须加盖承包商单位的公章（鲜章）。

七、报价文件的装订

（一）报价文件正本一份，副本两份，正副本不同时，以正本为准；

（二）纸质版报价文件的密封与标记

加贴封条密封，加盖单位公章。封套上写明报价人名称（加盖公章）及地址、联系人、联系电话。如因密封不严，标记不清而造成询价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

八、联系方式

联系地址：四川天华化工集团股份有限公司投资发展部

联系人： 陈革生

联系电话：08305482265,

九、履约保证金

在签订合同前，报价人以银行转账的方式向询价人提交履约保证金   5.0 万元（大写：伍万元 ），不能按要求提交履约保证金的，视为放弃成交。 工程竣工验收合格后，无息退还。

四川天华化工集团股份有限公司

2024年3月12日

报价文件参考格式（按采购人格式）

四川天华化工集团股份有限公司

天华9号门岗电子汽车衡升级改造项目土建工程

报 价 文 件

报价人：（全称、盖章）

2024年  月  日

一、报价书格式

报  价  书

致： 四川天华化工集团股份有限公司

1、在研究了上述项目的询价文件后，我单位确定本次四川天华化工集团股份有限公司9号门岗电子汽车衡升级改造项目土建工程工程结算优惠比率      %，此费用包括一切与施工工作相关的全部费用。

2、我单位承诺：自合同签订，在收到业主进场施工之日，90日内完成施工图工程量范围内全部内容，全力全面配合业主，满足业主技改项目工程进度的要求。

3、我单位委派的项目负责人是                。

4、本单位工程结算发票为专用增值税发票，税率    %，

报价人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：  （签字）

日期：    年   月   日

二、授权书格式

- 授 权 书

致：四川天华化工集团股份有限公司

本授权书宣告：                   （报价单位名称和法定代表人姓名）合法地代表我单位授权                          （被授权人姓名）为代理人。该代理人有权在四川天华化工集团股份有限公司9号门岗电子汽车衡升级改造项目土建工程的报价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件、与业主协商签订合同协议书及执行与此有关的事项。

报价人：（公章）

授权人： （签字）

被授权的代理人：  （签字）

日期：    年   月   日

三、报价人一般情况表

| 报价人全称 |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1、主营业务： 2、编号： 3、发照单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资信 | 1、等级： 2、登记编号： 3、登记单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量认证 | 1、类别： 2、取得时间： 3、认证单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业成立日期 |  |  | 注册资本 (万元) |  |  |  | 现有职工 总人数(人) |  |  |  | 技术人员数（人） |  |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职称： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职称： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务负责人 | 1、姓名： 2、职称： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 1、姓名： 2、职称： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业地址 |  |  |  | 邮编 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |

注：本表后应附企业营业执照的副本复印件和企业资质证书的副本复印件。

### 四、报价人已完成项目情况

| 起讫时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、报价人应将近3年内已完成的类似项目情况填入本表；

2、项目概况应包括：项目名称、项目规模、总投资、工期、项目负责人后续服务人员等内容；

3、完成情况指工程竣工验收情况。

### 五、拟安排本项目人员基本情况表

| 人员安排 | 姓名 | 毕业时间、学校、专业 | 学历 /职称 | 专业工 作年限 | 拟在本项目 担任工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2.分项负责人 |  |  |  |  |  |
| （1）……分项负责人 |  |  |  |  |  |
| （2）……分项负责人 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 3.其他人员 |  |  |  |  |  |
| （1）后续服务人员 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

### 注：本表后应附项目负责人、分项负责人及其他人员的职称证书和类似经历复印件。